|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[컴즈 인트라넷 구축] 주간 업무보고** | 보고일자 | 2022.11.22 |
| 기 간 | 11.15~11.21 |
| 문서번호 | INTRANET\_WEEKLY\_9차 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **구분** | **업무 내용** | **비고** |
| **지난주**  **실적**  **(2022.11.08**  **~**  **11.14)** | 1. **휴가휴직 프론트개발 50%** 2. **모바일 프론트 개발 30%** |  |
| **금주**  **계획**  **(2022.11.15**  **~11.21** | 1. **휴가휴직 프론트개발 100%** 2. **모바일 프론트 개발 50%** |  |
| **기타**  **이슈/협의사항** |  |  |